PROYECTO DE TÍTULO · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · DUOC UC, SEDE VALPARAÍSO

Acta de kick off

Proyecto Pethub: carnet sanitario digital y red de donantes de sangre para mascotas

## 1. Datos de la reunión

| Reunión | Kick off y organización del equipo |
| --- | --- |
| Fecha | Semana 1 del proyecto (semana del 10 al 14 de agosto de 2026) |
| Modalidad | Virtual |
| Asistentes | Evelyn Barrera Guevara y Paulina Escudero Díaz |
| Acta redactada por | Evelyn Barrera Guevara |
| Fecha de redacción | 14-08-2026 |

## 2. Objetivo del proyecto

Desarrollar una aplicación móvil que centralice la información sanitaria de las mascotas y conecte a cuidadores de mascotas donantes con quienes requieren una transfusión. El proyecto se organiza en tres ejes:

- Carnet sanitario digital: historial de vacunas, enfermedades y tratamientos, documentos veterinarios y recordatorios de vacunas.

- Red de donantes: registro voluntario de mascotas donantes, solicitudes de sangre y búsqueda por especie, grupo sanguíneo declarado y comuna.

- Contacto y comunidad: chat entre las partes y foro comunitario con moderación básica.

## 3. Alcance

| Incluido en el proyecto | Fuera de alcance |
| --- | --- |
| Carnet sanitario, documentos y código QR. Registro y búsqueda de donantes. Solicitudes, chat y notificaciones. Recordatorios de vacunas. Foro, comentarios y búsqueda. | Validar la aptitud médica desde la app. Garantizar compatibilidad o disponibilidad de donantes. Verificar certificados automáticamente. GPS preciso e integración con clínicas. Moderación avanzada y sistema de reputación. |

Foco inicial: perros y gatos. La ubicación se registra por comuna. La aplicación facilita el contacto; la evaluación médica y la aptitud del donante corresponden siempre al veterinario tratante.

## 4. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo backend | Evelyn Barrera | Backend, base de datos y arquitectura. |
| Desarrollo frontend | Paulina Escudero | Frontend y experiencia de usuario. |
| Ambas integrantes | Evelyn y Paulina | Requisitos, integración, pruebas y documentación del proyecto. |
| Scrum Master | Rotativo | Rol rotativo entre ambas integrantes durante los sprints. |
| Product Owner | Profesora guía / comisión evaluadora | Evaluar avance del proyecto y el cumplimiento de los requisitos. |

## 5. Metodología y acuerdos de trabajo

- Metodología. Scrum adaptado: cinco sprints de dos semanas, cada uno con planificación, revisión y retrospectiva.

- Definición de terminado: una historia se considera terminada cuando el código está integrado, las pruebas ejecutadas y la documentación actualizada.

- Trabajo en paralelo: backend y frontend se desarrollan en carpetas separadas de un mismo repositorio en GitHub, para avanzar en paralelo sin conflictos.

- Tecnologías propuestas: Angular + Ionic + Capacitor (frontend), Node.js + Express + Prisma (backend) y PostgreSQL (base de datos).

- Documentación: cada sprint se documenta con las plantillas Scrum (Sprint Backlog, Scrumboard, Burndown, Daily Meeting, Impedimentos y Review/Retrospectiva).

## 6. Calendario e hitos

| Etapa | Semanas | Fechas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: definición e Informe Fase 1 | 1 a 4 | 10-08 al 04-09 |
| Sprint 1: fundaciones y autenticación | 5 y 6 | 07-09 al 18-09 |
| Sprint 2: carnet sanitario digital | 7 y 8 | 21-09 al 02-10 |
| Sprint 3: red de donantes I. Hito: Informe de Avance | 9 y 10 | 05-10 al 16-10 |
| Sprint 4: red de donantes II y notificaciones | 11 y 12 | 19-10 al 30-10 |
| Sprint 5: chat y comunidad | 13 y 14 | 02-11 al 13-11 |
| Cierre y estabilización. Hito: Informe Final | 15 | 16-11 al 20-11 |
| Preparación, ensayo y presentación a la comisión | 16 a 18 | desde el 23-11 |

## 7. Próximos pasos

- Semanas 1 a 4: definir requisitos y alcance, diseñar la arquitectura y el modelo de datos, y elaborar el Informe de Fase 1.

- Semana 5: iniciar el Sprint 1 con la infraestructura base, el registro y login de usuarios y el registro de mascotas.