PROYECTO DE TÍTULO · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · DUOC UC, SEDE VALPARAÍSO

Product Vision

Pethub: carnet sanitario digital y red de donantes de sangre para mascotas

## 1. Visión del producto

Que cada tutor de una mascota tenga su información sanitaria en un solo lugar y pueda encontrar, con rapidez y trazabilidad, a un donante voluntario de sangre cuando su mascota lo necesite.

## 2. Declaración de visión

| Para | Tutores de mascotas (foco inicial: perros y gatos) en Chile. |
| --- | --- |
| Que necesitan | Mantener ordenada la información sanitaria de su mascota y encontrar un donante de sangre a tiempo ante una urgencia. |
| Pethub es | una aplicación móvil |
| Que | centraliza el carnet sanitario digital (vacunas, tratamientos, documentos y recordatorios), permite registrar mascotas donantes, buscarlas por especie, grupo sanguíneo declarado y comuna, y coordinar el contacto mediante chat. |
| A diferencia de | las publicaciones en redes sociales y los contactos personales, que hoy son el único camino y no dejan trazabilidad. |
| Nuestro producto | ofrece un canal formal y organizado entre quien busca y quien ofrece un donante. La app facilita el contacto; la evaluación médica y la aptitud del donante siempre corresponden al veterinario tratante. |

## 3. Problema que resuelve

- La búsqueda de donantes depende de redes sociales y contactos personales, sin un canal formal.

- La información sanitaria de cada mascota queda dispersa entre libretas, mensajes y la memoria del tutor.

- No existe trazabilidad del contacto entre quien necesita un donante y quien se ofrece.

- Los recordatorios de cuidados básicos, como las vacunas, dependen de la memoria del tutor.

## 4. Objetivos del producto

- Diseñar el carnet sanitario digital y sus documentos asociados.

- Registrar donantes voluntarios y permitir su búsqueda por filtros.

- Gestionar solicitudes, chat y notificaciones urgentes.

- Incorporar un foro comunitario con moderación básica.

- Validar la usabilidad de la aplicación con cuidadores y/o veterinarios.

## 5. Límites del producto

Para mantener la visión realista, Pethub deja fuera de su alcance: validar la aptitud médica desde la app, garantizar compatibilidad o disponibilidad de donantes, verificar certificados automáticamente, GPS preciso e integración con clínicas, y moderación avanzada o sistema de reputación. La ubicación se registra por comuna, no por geolocalización precisa.

Equipo: Evelyn Barrera Guevara (backend y base de datos) y Paulina Escudero Díaz (frontend y UX). Metodología Scrum, 5 sprints de 2 semanas.

PROYECTO DE TÍTULO · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · DUOC UC, SEDE VALPARAÍSO

Product Backlog

Pethub: 17 historias de usuario, 27 requisitos funcionales, 5 sprints

## 1. Backlog ordenado por prioridad de ejecución

| N° | ID | Historia de usuario | Épica | Requisitos | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-HU01 | Como dueño de mascota, quiero crear una cuenta con mis datos personales, para acceder a la app de forma segura y personalizada. | Autenticación y perfil | RF-01 | Sprint 1 · 07-09 al 18-09 | Hecho |
| 2 | S1-HU02 | Como dueño de mascota, quiero iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder de forma segura a mi información y la de mis mascotas. | Autenticación y perfil | RF-02, RF-03 | Sprint 1 · 07-09 al 18-09 | Hecho |
| 3 | S1-HU03 | Como dueño de mascota, quiero registrar los datos básicos de mi mascota (nombre, especie, raza, edad), para comenzar su carnet sanitario digital. | Autenticación y perfil | RF-04 | Sprint 1 · 07-09 al 18-09 | Hecho |
| 4 | S2-HU04 | Como dueño de mascota, quiero registrar las vacunas de mi mascota con fecha de aplicación y próximo refuerzo, para controlar su esquema de vacunación. | Carnet sanitario digital | RF-05 | Sprint 2 · 21-09 al 02-10 | Hecho |
| 5 | S2-HU05 | Como dueño de mascota, quiero registrar enfermedades y tratamientos, para tener un historial médico centralizado y accesible. | Carnet sanitario digital | RF-06 | Sprint 2 · 21-09 al 02-10 | Hecho |
| 6 | S2-HU06 | Como dueño de mascota, quiero adjuntar fotos o documentos veterinarios al carnet, para respaldar la información médica registrada. | Carnet sanitario digital | RF-07 | Sprint 2 · 21-09 al 02-10 | Hecho |
| 7 | S2-HU07 | Como dueño de mascota, quiero recibir un recordatorio antes de la fecha de una vacuna, para no olvidar llevar a mi mascota al veterinario a tiempo. | Carnet sanitario digital | RF-08, RF-09 | Sprint 2 · 21-09 al 02-10 | Hecho |
| 8 | S3-HU08 | Como dueño de mascota, quiero registrar a mi mascota como donante voluntario, con su grupo sanguíneo si lo conozco o dejándolo pendiente, para sumarla a la red sin que la falta de ese dato lo impida. | Red de donantes | RF-10, RF-11 | Sprint 3 · 05-10 al 16-10 | En curso |
| 9 | S3-HU09 | Como dueño de mascota, quiero publicar una solicitud de sangre con especie, grupo sanguíneo y nivel de urgencia, para encontrar un donante compatible lo más rápido posible. | Red de donantes | RF-12, RF-13 | Sprint 3 · 05-10 al 16-10 | En curso |
| 10 | S3-HU10 | Como dueño de mascota, quiero buscar donantes compatibles filtrando por especie, grupo sanguíneo y ubicación, para contactarlos rápido ante una emergencia. | Red de donantes | RF-14 | Sprint 3 · 05-10 al 16-10 | En curso |
| 11 | S4-HU11 | Como dueño de mascota, quiero recibir una notificación push cuando exista una solicitud compatible con mi mascota donante, para responder rápido ante una emergencia. | Notificaciones y contacto | RF-15, RF-16 | Sprint 4 · 19-10 al 30-10 | Planificado |
| 12 | S4-HU12 | Como dueño de mascota, quiero contactar directamente al dueño de un donante o solicitante, para coordinar los detalles de la donación. | Notificaciones y contacto | RF-17, RF-18 | Sprint 4 · 19-10 al 30-10 | Planificado |
| 13 | S4-HU13 | Como dueño de mascota, quiero ver un aviso claro de que la aptitud médica para donar la valida siempre un veterinario de forma presencial, para no poner en riesgo la salud de las mascotas. | Notificaciones y contacto | RF-19 | Sprint 4 · 19-10 al 30-10 | Planificado |
| 14 | S5-HU14 | Como dueño de mascota, quiero chatear en tiempo real con otro dueño con quien coordino una donación, para comunicarme sin salir de la app. | Chat y comunidad | RF-20, RF-21, RF-22 | Sprint 5 · 02-11 al 13-11 | Planificado |
| 15 | S5-HU15 | Como dueño de mascota, quiero publicar preguntas o experiencias en un foro comunitario, para compartir información con otros dueños. | Chat y comunidad | RF-23, RF-24 | Sprint 5 · 02-11 al 13-11 | Planificado |
| 16 | S5-HU16 | Como dueño de mascota, quiero comentar publicaciones de otros usuarios en el foro, para participar activamente en la comunidad. | Chat y comunidad | RF-25, RF-26 | Sprint 5 · 02-11 al 13-11 | Planificado |
| 17 | S5-HU17 | Como dueño de mascota, quiero buscar publicaciones del foro por palabra clave, para encontrar más rápido el contenido que me interesa. | Chat y comunidad | RF-27 | Sprint 5 · 02-11 al 13-11 | Planificado |

Nota: el orden refleja la secuencia de entrega planificada (primero la base de cuentas y mascotas, luego el carnet, después la red de donantes y finalmente contacto y comunidad). Se ajusta en cada Sprint Planning según lo aprendido en el sprint anterior.

## 2. Resumen por sprint

| Sprint | Fechas (2026) | Historias | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 07-09 al 18-09 | S1-HU01 a HU03 | Registro, inicio de sesión y perfil de mascota | Hecho |
| Sprint 2 | 21-09 al 02-10 | S2-HU04 a HU07 | Carnet sanitario, documentos y recordatorios | Hecho |
| Sprint 3 | 05-10 al 16-10 | S3-HU08 a HU10 | Donantes, solicitudes de sangre y búsqueda | En curso |
| Sprint 4 | 19-10 al 30-10 | S4-HU11 a HU13 | Notificaciones, contacto y aviso veterinario | Planificado |
| Sprint 5 | 02-11 al 13-11 | S5-HU14 a HU17 | Chat en tiempo real y comunidad (foro) | Planificado |

## 3. Convenciones

- ID: cada historia tiene el formato Sprint–Historia (por ejemplo S3-HU08) y sus criterios de aceptación están en el archivo de Historias de Usuario.

- Requisitos: RF-xx corresponde a la tabla de requisitos funcionales del proyecto; una historia puede cubrir más de un requisito.

- Estado: Hecho (terminada y probada), En curso (sprint activo) y Planificado (aún no iniciada).