Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Evelyn Barrera Guevara |
| --- | --- |
| Rut | 18.079.831-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

| Nombre estudiante | Paulina Escudero Díaz |
| --- | --- |
| Rut | 19.449.127-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |
| 2. Descripción Proyecto APT |  |

| Nombre del proyecto | Pethub |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software; Gestión de Bases de Datos; Gestión de Proyectos. |
| Competencias | - Gestión de proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. - Construcción de modelos de datos escalables según los requerimientos de la organización. - Desarrollo de una solución de software con técnicas que sistematizan el proceso. - Comunicación oral y escrita en inglés a nivel elemental (resumen/abstract del proyecto). |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Cuando una mascota necesita una transfusión de sangre, especialmente en una emergencia, sus dueños suelen recurrir a Facebook, grupos de WhatsApp o contactos personales para encontrar un donante, un proceso lento y sin un registro centralizado que permita buscar rápidamente posibles donantes según especie, grupo sanguíneo y ubicación. A esto se suma que muchos dueños desconocen el grupo sanguíneo de su mascota, así como su historial de vacunas y enfermedades, información clave para poder reaccionar con rapidez frente a una emergencia. Este problema es relevante para el campo de la Ingeniería en Informática porque su solución requiere el diseño de una aplicación móvil, un modelo de datos y una arquitectura de software capaces de centralizar información sanitaria y conectar de forma segura a distintos usuarios. La situación se sitúa en el contexto de dueños de mascotas y clínicas veterinarias en Chile, e impacta principalmente a familias que enfrentan una emergencia veterinaria de su mascota y no cuentan con un canal rápido y confiable para encontrar un donante. El aporte de valor del proyecto es reducir el tiempo de búsqueda de donantes mediante una red organizada y voluntaria, complementada con un carnet sanitario digital que centraliza la información de cada mascota y fomenta que los dueños conozcan y mantengan actualizados estos datos clave. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una aplicación móvil que funcione como carnet sanitario digital y, al mismo tiempo, como una red organizada y voluntaria de mascotas donantes de sangre, complementada con una comunidad de cuidadores. La aplicación centraliza la información sanitaria de cada mascota (vacunas, desparasitaciones, condiciones preexistentes y documentos veterinarios), permite registrar mascotas donantes con su especie, grupo sanguíneo declarado, comuna y disponibilidad, y facilita la búsqueda de donantes y la creación de solicitudes de donación con nivel de urgencia. El contacto entre cuidadores se realiza mediante un chat interno, sin exponer datos personales. Además, incluye un foro de comunidad donde los usuarios pueden publicar y comentar recomendaciones de veterinarios, insumos para mascotas y otras experiencias relevantes para el cuidado animal, con mecanismos básicos de moderación. La aplicación no determina la aptitud médica de una mascota para donar: esa validación se realiza siempre de forma presencial con un profesional veterinario. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al requerir el diseño de una arquitectura de software completa, la construcción de un modelo de datos relacional escalable para gestionar usuarios, mascotas, fichas sanitarias y solicitudes, y la gestión del proyecto bajo una metodología definida que permita tomar decisiones informadas sobre alcance y prioridades dado el tiempo disponible. Estas competencias son necesarias porque la problemática no se resuelve solo con una idea, sino con una solución técnica robusta, bien planificada y con evidencia documentada de su desarrollo. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros principales intereses profesionales están relacionados con el desarrollo de software, las bases de datos y la creación de soluciones tecnológicas para resolver problemas reales. Pethub nos permite aplicar estos intereses directamente, ya que contempla el desarrollo de una plataforma para gestionar información de mascotas y facilitar la búsqueda de donantes de sangre. Además, nos permitirá trabajar con datos sensibles, como información médica y de contacto, y desarrollar funcionalidades en tiempo real, como chat y notificaciones. Realizar este proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera y adquirir experiencia en el desarrollo de un sistema informático integral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en el semestre disponible considerando lo siguiente: 1. Duración del semestre: 18 semanas, con la Fase 2 de desarrollo comprendida entre las semanas 5 y 15 (11 semanas). 2. Horas asignadas a la asignatura: las horas semanales definidas en la malla curricular para Capstone, distribuidas entre ambas integrantes. 3. Materiales requeridos: equipos propios, cuentas gratuitas de GitHub, Figma y de un proveedor de hosting, sin costos adicionales relevantes. 4. Factores externos que facilitan su desarrollo: conocimiento previo de Angular por parte del equipo, disponibilidad de documentación y tutoriales para Ionic/Capacitor, Node.js y PostgreSQL, y herramientas gratuitas suficientes para el volumen de uso de un proyecto académico. 5. Factores externos que dificultan su desarrollo: experiencia limitada del equipo con backend propio, que se mitiga ejecutando una prueba de concepto (spike) en la semana 5 antes de comprometerse con toda la arquitectura; y la dificultad de conseguir usuarios reales para probar la búsqueda de donantes, que se mitiga reclutando dueños de mascotas y/o clínicas veterinarias desde etapas tempranas del proyecto. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que centralice la información sanitaria de mascotas mediante un carnet digital y conecte a dueños de mascotas donantes con quienes requieren una transfusión de sangre en situaciones de urgencia. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar un carnet sanitario digital que registre información veterinaria relevante de cada mascota (datos generales, vacunas, desparasitaciones, condiciones preexistentes y documentos). - Implementar un registro voluntario de mascotas donantes con búsqueda por especie, grupo sanguíneo y comuna. - Desarrollar un módulo de solicitudes de donación con nivel de urgencia y un chat interno para el contacto entre cuidadores. - Incorporar notificaciones push para alertar sobre solicitudes de donación urgentes. - Implementar un foro de comunidad donde las cuidadoras puedan publicar y comentar recomendaciones de veterinarios, insumos para mascotas y experiencias, con mecanismos básicos de moderación. - Validar la usabilidad de la aplicación con dueños de mascotas y/o profesionales veterinarios. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El equipo trabajará bajo un enfoque ágil (Scrum adaptado a dos integrantes). La Fase 1 (semanas 1-4) se utiliza para definir el proyecto, el cronograma, las tecnologías y la arquitectura preliminar, conforme a la estructura fija de la asignatura. La Fase 2 (semanas 5-15) se organiza en sprints de dos semanas con Sprint Planning, revisión y retrospectiva al cierre de cada uno, un Product Backlog priorizado derivado de los objetivos específicos, y una Definition of Done que exige código integrado en el repositorio, pruebas ejecutadas y documentación actualizada. El Informe de Avance (semana 10) y el Informe Final (semana 15) se usan como hitos de revisión del backlog. La Fase 3 (semanas 16-18) se dedica a preparar y realizar la presentación ante la comisión evaluadora. Funciones y responsabilidades del equipo: - Evelyn Barrera: responsable principal del backend (API REST, base de datos, autenticación, chat en tiempo real) y de la documentación técnica de arquitectura. - Paulina Escudero: responsable principal del frontend (Angular + Ionic + Capacitor), diseño de interfaces en Figma y pruebas de usabilidad. - Ambas integrantes participan conjuntamente en la definición de requisitos, el diseño del modelo de datos, las pruebas de integración y la redacción de los informes de avance y final, rotando el rol de facilitadora de las reuniones Scrum en cada sprint.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de avance con carnet sanitario funcional | Autenticación, perfil de mascota y ficha sanitaria (vacunas, desparasitaciones, documentos) operativos de extremo a extremo, con el modelo de datos implementado en PostgreSQL. | Evidencia el cumplimiento parcial del objetivo general y valida la arquitectura elegida antes de continuar con el resto del desarrollo. |
| Avance | Diagramas UML y modelo de datos | Diagrama entidad-relación, diagrama de casos de uso y diagrama de clases del sistema. | Cumple con los elementos de diseño técnico exigidos por la asignatura de forma independiente de la metodología elegida. |
| Avance | Repositorio GitHub organizado | Repositorio público con la estructura docs/ (por fase), src/, database/, docker/ y tests/, y README completo, actualizado semanalmente. | Documenta el avance del proyecto y permite verificar la contribución individual de cada integrante. |
| Final | Aplicación móvil funcional (MVP) | Carnet sanitario, red de donantes con búsqueda por filtros, solicitudes de donación, chat en tiempo real y notificaciones push, desplegada mediante Docker. | Evidencia el cumplimiento completo del objetivo general del proyecto. |
| Final | Plan y resultados de pruebas | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, documentadas junto a sus resultados. | Cumple con el requisito de pruebas exigido como elemento obligatorio del proyecto. |
| Final | Informe final y presentación de resultados | Documento con arquitectura, modelo de datos, metodología aplicada y resultados obtenidos, más un video demostrativo de la aplicación. | Da cuenta del proceso completo de desarrollo para la evaluación de la Fase 2. |
| Final | Foro de comunidad | Publicaciones y comentarios de recomendaciones de veterinarios e insumos para mascotas, con moderación básica. | Completa la visión de comunidad de cuidadores planteada en el objetivo del proyecto, complementando la red de donantes. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición y arquitectura | Definir el problema, la solución, el stack tecnológico y la arquitectura preliminar, y presentar el proyecto ante el curso. | Reuniones de equipo, documentación de tecnologías | 4 semanas | Ambas integrantes | Hito: presentación grupal en semana 4. |
| Construcción de modelos de datos escalables | Spike y modelo de datos | Prueba de concepto de autenticación y CRUD básico; diseño del modelo entidad-relación y de los diagramas de casos de uso y clases. | Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL | 1 semana | Evelyn Barrera, con apoyo de Paulina Escudero | Punto de control de viabilidad técnica; si no es viable, se evalúa migrar a un servicio backend administrado. |
| Desarrollo de una solución de software | Autenticación y perfil | Registro/login de usuarios (JWT) y creación del perfil de mascota (datos generales y fotografía). | Node.js, Express, Angular, Ionic | 2 semanas | Evelyn Barrera (backend) / Paulina Escudero (frontend) | Base para todos los módulos siguientes. |
| Desarrollo de una solución de software | Carnet sanitario | Ficha sanitaria de la mascota: vacunas, desparasitaciones, condiciones preexistentes, documentos y código QR del carnet. | Almacenamiento de archivos, librería de generación de QR | 3 semanas | Paulina Escudero (frontend) / Evelyn Barrera (backend) | Debe quedar funcional antes del Informe de Avance. |
| Gestión de proyectos informáticos | Informe de avance | Consolidar evidencias, redactar el informe de avance y revisar el backlog del sprint. | Repositorio GitHub, plantilla de informe de avance | 1 semana | Ambas integrantes | Hito: Informe de Avance, semana 10 |
| Construcción de modelos de datos escalables | Donantes y solicitudes | Registro voluntario de mascotas donantes (especie, grupo sanguíneo declarado, comuna, disponibilidad), búsqueda con filtros y creación de solicitudes de donación con nivel de urgencia. | PostgreSQL, Prisma, Angular, Ionic | 3 semanas | Evelyn Barrera (backend) / Paulina Escudero (frontend) | El grupo sanguíneo es autodeclarado; se valida presencialmente con un veterinario al momento de la donación. |
| Desarrollo de una solución de software | Chat, push y comunidad | Chat interno en tiempo real entre cuidadores (Socket.io), notificaciones push para solicitudes urgentes (FCM) y foro de comunidad con recomendaciones de veterinarios e insumos, con moderación básica. | Socket.io, Firebase Cloud Messaging, Angular, Ionic | 3 semanas | Ambas integrantes | Riesgo: primera vez usando WebSockets; se acota a una sala por conversación. El foro es prioridad secundaria si el resto del backlog está al día. |
| Pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas e informe final | Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad; contenerización y despliegue con Docker (Dockerfile y docker-compose); ajustes finales y redacción del informe final. | Frameworks de testing (Jest/Supertest u otro), Docker, repositorio GitHub | 2 semanas | Ambas integrantes | Hito: Informe Final, semana 15 |
| Gestión de proyectos y comunicación en inglés | Presentación a comisión | Retroalimentación de la Fase 2, preparación del material de presentación y exposición individual ante la comisión evaluadora. | Presentación (.pptx), resumen/abstract en inglés | 3 semanas | Ambas integrantes | Hito: presentación ante comisión, semanas 16-18 |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y arquitectura | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spike y modelo de datos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y perfil |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carnet sanitario |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donantes y solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chat, push y comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas e informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Presentación a comisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |