## Slide 1
PROYECTO PETHUB · FASE 1
01
PETHUB
Carnet sanitario digital y red de donantes
de sangre para mascotas
Proyecto APT · Ingeniería en Informática · Valparaíso
Evelyn Barrera Guevara · Paulina Escudero Díaz
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 2
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Integrantes y responsabilidades
02
Evelyn Barrera
Backend, datos y arquitectura
API REST, modelo de datos,
autenticación y chat en tiempo real.
Paulina Escudero
Frontend y experiencia de usuario
Interfaz Angular/Ionic, diseño en
Figma y pruebas de usabilidad.
Ambas: requisitos, integración, pruebas y documentación del proyecto.
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 3
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Problema y propuesta de solución
03
El problema
La búsqueda de donantes depende de redes sociales y contactos personales.
La información sanitaria está dispersa y dificulta la coordinación.
La propuesta
Centralizar el carnet sanitario y el registro voluntario de donantes.
Buscar por especie, grupo declarado y comuna; coordinar por chat.
La aplicación facilita el contacto; la evaluación médica corresponde al veterinario.
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 4
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Costos: escenario ilustrativo
04
Escenario del documento original
Monto estimado (CLP)
Banco de sangre + procedimiento
$335.000
Donante directo + procedimiento
$130.000
Diferencia del ejemplo
$205.000 (61,2 %)
No es una cotización ni un ahorro garantizado.
Validar exámenes, tipificación, extracción, insumos, traslado y procedimiento con cada clínica. La disponibilidad de donantes no está garantizada.
Notes: [Sources]
Pethub_Presentacion_Semana4_con_costos.pptx.pdf, diapositiva 4. Montos reproducidos como estimaciones aportadas por el equipo, no verificados en esta reconstrucción. El original atribuye referencias a Clínica Artemisa y Mevet Lab (2026), sin enlaces verificables en el PDF.
[/Sources]
Cálculo: (335000-130000)/335000*100 = 61,194 %. No se presupone equivalencia clínica entre las alternativas. Se elimina la afirmación de disponibilidad inmediata.

## Slide 5
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Objetivo general y objetivos específicos
05
Desarrollar una aplicación móvil que centralice la información sanitaria y conecte a cuidadores de mascotas donantes con quienes requieren una transfusión.
1. Diseñar el carnet sanitario digital y sus documentos.
2. Registrar donantes y buscarlos por filtros.
3. Gestionar solicitudes, chat y notificaciones urgentes.
4. Incorporar un foro con moderación básica.
5. Validar la usabilidad con cuidadores y/o veterinarios.
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 6
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Alcances y limitaciones
06
Incluido en el proyecto
Carnet sanitario, documentos y QR.
Registro y búsqueda de donantes.
Solicitudes, chat y notificaciones.
Recordatorios de vacunas.
Foro, comentarios y búsqueda.
Fuera de alcance
Validar aptitud médica desde la app.
Garantizar compatibilidad o donantes.
Verificar certificados automáticamente.
GPS preciso e integración con clínicas.
Moderación avanzada y reputación.
Foco inicial: perros y gatos. La ubicación se registra por comuna.
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 7
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Metodología: Scrum adaptado
07
Etapa
Periodo
Resultado esperado
Definición
Semanas 1–4
Alcance, requisitos y arquitectura
Cinco sprints
Semanas 5–14
Incrementos funcionales cada 2 semanas
Cierre
Semana 15
Pruebas integrales e informe final
Presentación
Semanas 16–18
Preparación, ensayo y comisión
Cada sprint: planificación, revisión y retrospectiva.
Terminado = código integrado, pruebas ejecutadas y documentación actualizada.
Hito intermedio: Informe de Avance en la semana 10.
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 8
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Carta Gantt actualizada · 1/2
08
Actividad / historia de usuario
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
Kick off y organización del equipo
●
Definición de requerimientos y alcance
●
●
Diseño de arquitectura y modelo de datos
●
●
Elaboración y entrega Informe Fase 1
●
●
infraestructura base (API, BD, Docker)
●
Registro y login de usuarios · S1-HU01 / S1-HU02
●
●
Registro de mascota · S1-HU03
●
Registro de vacunas · S2-HU04
●
Registro de enfermedades y tratamientos · S2-HU05
●
Adjuntar documentos veterinarios · S2-HU06
●
Recordatorios push de vacunas · S2-HU07
●
Registro como donante voluntario · S3-HU08
●
Publicación de solicitudes de sangre · S3-HU09
●
Búsqueda de donantes compatibles · S3-HU10
●
Entrega Informe de Avance
●
Notes: [Sources]
Pethub_Carta_Gantt.xlsx, hoja Carta Gantt "Pethub". Actividades y semanas copiadas de las celdas coloreadas, sin usar la carta antigua del informe.
[/Sources]

## Slide 9
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Carta Gantt actualizada · 2/2
09
Actividad / historia de usuario
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Notificaciones push de compatibilidad · S4-HU11
●
Contacto directo entre usuarios (chat inicial) · S4-HU12
●
Aviso de validación veterinaria presencial · S4-HU13
●
Chat en tiempo real · S5-HU14
●
Foro comunitario: publicaciones · S5-HU15
●
Comentarios en el foro · S5-HU16
●
Buscar publicaciones por palabra clave · S5-HU17
●
pruebas integrales de los módulos
●
Entrega Informe Final
●
Preparación de la presentación final
●
Ensayo y ajustes
●
Presentación final a la comisión
●
Sprint 4: S11–12 · Sprint 5: S13–14 · Cierre: S15 · Fase 3: S16–18
Notes: [Sources]
Pethub_Carta_Gantt.xlsx, hoja Carta Gantt "Pethub". Actividades y semanas copiadas de las celdas coloreadas, sin usar la carta antigua del informe.
[/Sources]

## Slide 10
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Tecnologías y arquitectura propuesta
10
Componente
Tecnología
Uso
Frontend
Angular + Ionic + Capacitor
Aplicación móvil multiplataforma
Backend / API
Node.js + Express + Prisma
Lógica de negocio y acceso a datos
Base de datos
PostgreSQL
Usuarios, mascotas y solicitudes
Chat
Socket.io
Mensajería en tiempo real
Notificaciones
Firebase Cloud Messaging
Avisos urgentes y recordatorios
Archivos
S3 compatible / Cloudflare R2
Fotografías y documentos
Despliegue
Docker y Docker Compose
Contenerización del backend
Stack propuesto: validar la integración mediante una prueba de concepto inicial.
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]

## Slide 11
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Historias de usuario y validación
11
17 historias · 51 escenarios de aceptación
Sprint
Historias
Cobertura
1
HU01–HU03
Registro, login y perfil de mascota
2
HU04–HU07
Carnet, documentos y recordatorios
3
HU08–HU10
Donantes, solicitudes y búsqueda
4
HU11–HU13
Notificaciones, contacto y aviso veterinario
5
HU14–HU17
Chat y comunidad
Validar cada escenario y documentar pruebas de integración y usabilidad.
Notes: [Sources]
Pethub_Historias_Usuario_3.xlsx: 17 historias con tres escenarios cada una.
[/Sources]
Pendientes de precisión: límites de archivos, criterio de cercanía por comuna y reglas de reporte. La coincidencia de filtros no determina aptitud médica.

## Slide 12
PROYECTO PETHUB · FASE 1
Pethub: información y coordinación
12
Un carnet sanitario centralizado.
Una red voluntaria de posibles donantes.
Un canal para coordinar el contacto.
El aporte esperado es facilitar la búsqueda y la organización de información, sin sustituir la evaluación veterinaria.
Preguntas
Notes: [Sources]
Presentación Pethub y guía del proyecto proporcionadas por el equipo. Logotipo extraído de la PPT original.
[/Sources]