|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. Paulina Andrea Escudero Díaz ¦ Proyecto Pethub ¦ 14 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He avanzado en las funcionalidades principales de Pethub, aunque algunas tareas han requerido más tiempo por correcciones y pruebas. En el frontend he trabajado en el acceso de usuarios, la gestión de mascotas, las vacunas, el historial médico, los documentos y los recordatorios dentro de la aplicación. También inicié el Sprint 3 con una demostración del registro de donantes. La división de tareas con Evelin y el uso de GitHub han facilitado el avance. Las dificultades han sido la configuración del entorno, los errores de pruebas y la coordinación con el backend. Debemos revisar la carta Gantt según los pendientes reales, sin considerar terminada una función que solo está simulada.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades revisando los errores paso a paso, realizando pruebas y corrigiendo cada problema antes de continuar. Cuando trabajé desde otro computador y no tenía disponible la base de datos, avancé con una demostración del frontend para no detener el desarrollo. Para las siguientes tareas, planeo acordar con Evelin los datos que enviará y recibirá cada pantalla, reservar tiempo para integrar ambas partes y registrar los problemas pendientes. También quiero mantener instrucciones claras para preparar el entorno y evitar repetir las mismas dificultades al cambiar de equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva porque he logrado transformar las historias de usuario en pantallas y funciones que se pueden probar. Destaco mi perseverancia para resolver errores, la incorporación de validaciones y el cuidado de los mensajes que recibe el usuario. Las pruebas del frontend me han ayudado a detectar problemas antes de guardar los avances. Para mejorar, necesito organizar mejor el tiempo entre desarrollo, pruebas y documentación, y fortalecer mi comprensión de la comunicación con el backend. También debo completar las evidencias de cada funcionalidad y comprobar su funcionamiento integrado antes de darla por finalizada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta cómo priorizar los nuevos requerimientos de la contraparte, como el acceso de clínicas al historial, el calendario y el contenido educativo, sin comprometer lo ya planificado. También necesito distinguir claramente qué debe funcionar de manera real en la entrega y qué puede presentarse como prototipo. Le preguntaría al docente: ¿debemos ajustar formalmente el alcance y la carta Gantt para incorporar estos requerimientos o mantener el alcance actual y dejarlos como una siguiente etapa? A mis pares les pediría retroalimentación sobre la claridad de las pantallas y las evidencias necesarias para demostrar los criterios de aceptación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente mantener la distribución principal: yo continúo con el frontend y Evelin con el backend. Más que intercambiar completamente los roles, necesitamos coordinar mejor las tareas que dependen de ambas. Me corresponde preparar las pantallas, las validaciones y las pruebas de interfaz; con Evelin debemos acordar los contratos de la API y comprobar la integración. También debemos asignar tiempo para actualizar la documentación, organizar las capturas y revisar las evidencias. Si se incorporan las nuevas funciones solicitadas por la contraparte, tendremos que dividirlas en actividades concretas y ajustar las responsabilidades según su complejidad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo en grupo porque la distribución entre frontend y backend nos ha permitido avanzar en paralelo y aportar desde nuestras responsabilidades. Destacamos el uso de un repositorio compartido para conservar los cambios y la disposición para corregir problemas durante el desarrollo. Podemos mejorar la coordinación de las entregas, la comunicación sobre cambios en las rutas o los datos y la actualización de la documentación. Nos proponemos realizar revisiones breves al cerrar cada historia de usuario, probar juntas el flujo completo y dejar claros los pendientes para evitar que una parte esté lista mientras la otra todavía requiere ajustes.